АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЁЛОК КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ  КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 17 октября 2016 г.                                                                                    № 210

# Об утверждении  Плана реализации генерального плана городского поселения поселок Красное-на-Волге

(2016-2018 г.г.)

# В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 7 Закона Костромской области от 28.07.2007 года № 150-4-ЗКО (ред. От 26.05.2016) «О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области», Генеральным планом городского поселения поселок Красное-на-Волге, утвержденным решением Собрания депутатов Красносельского муниципального района Костромской области от 03 ноября 2011г. № 151 «Об утверждении генеральных планов Гридинского, Сидоровского, Чапаевского сельских поселений, городского поселения пос. Красное-на-Волге», изменениями в Генеральный план городского поселения, утвержденными решением Собрания депутатов Красносельского муниципального района Костромской области от 27 октября 2015 года № 747 «Об утверждении изменений в генеральный план городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области», администрация городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Утвердить План реализации генерального плана городского поселения поселок Красное-на-Волге на 2016-2018 годы (прилагается) с учетом утвержденных в 2015 — 2016 годах  Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития систем транспортной инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения поселок Красное-на-Волге.

2. Настоящее Постановление опубликовать в официальном информационном бюллетене органов местного самоуправления «Красносельский Вестник городского поселения».

Глава  городского поселения                                                В.Н. Недорезов

Утвержден

Постановлением администрации

городского поселения поселок Красное-на-Волге

Красносельского муниципального района

Костромской области

от «17»октября 2016 г. № 210

План реализации

генерального плана городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ.

В состав Генплана выделены следующие периоды его реализации:

I этап  – 5-7 лет (первая очередь) на 2016-2018 гг;

II этап – 10-15 лет (расчетный срок).

План реализации генерального плана городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области (далее – План) не устанавливает расходные обязательства городского поселения, а определяет перечень, приоритетность, последовательность реализации мероприятий по размещению и строительству объектов капитального строительства, инженерно-технической и транспортной инфраструктуры поселенческого значения на первую очередь.

| Местоположение | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| I. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области транспорта, путей сообщения, информатики и связи |
| 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| Пос. Красное-на-Волге | ул. К.Либкнехта от центра (Красная площадь) до до объездной дороги (ул. Окружная) - капитальный ремонт с заменой сущ. асфальтобетонного покрытия на новое | 1 очередь |
| Пос. Красное-на-Волге | ул. Вольная (от ул. Советская до ул. Новая) - капитальный ремонт с заменой гравийного песчаного покрытия на новое асфальтобетонное | 1 очередь |
| Пос. Красное-на-Волге | ул. Дальняя — подсыпка песчано-гравийной смесью с созданием кюветов | 1 очередь |
| 2. Перспективы развития средств связи и телекоммуникаци. |
| Пос. Красное-на-Волге | Строительство новой Красносельской РТС | 1 очередь |
| Пос. Красное-на-Волге | Установка выноса ЦАТС на 200 номеров в микрорайоне Восточный в собственном контейнере | 1 очередь |
| II. Размещение планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры, туризма и рекреации, жилищного и дачного строительства. |
| 1. Объекты образования |
| Пос. Красное-на-Волге | Строительство нового детского сада на 25 мест | 1 очередь |
| Пос. Красное-на-Волге | Основная школа ул. Луначарского и ул. Советская, дом 8 — капитальный ремонт | 1 очередь |
| 3. Туризм и рекреация |
| Пос. Красное-на-Волге | Строительство гостиницы в центре поселка, рядом с новым торговым центром. Благоустройство парковой зоны и рекреационной территории по набережной вдоль р. Волга. Организация туристического маршрута Кострома — Красное-на-Волге — паромная переправа — Сидоровское — Светочева Гора |  |
| 4. Жилищное строительство |
| Пос. Красное-на-Волге | Увеличение жилого фонда с существующих 202,9 тыс. кв. м до 236,0 тыс. кв. м | 1 очередь |
| III. Инженерная инфраструктура |
| 1. Водоснабжение |
| Пос. Красное-на-Волге | Расширение существующей станции водоподготовки и насосной станции II-го подъема с доведением производительности до 6000 куб. м в сут. Строительство 2-х резервуаров чистой воды с фильтрами поглотителями. | 1 очередь |
| 2. Хозяйственно-бытовая канализация |
| Пос. Красное-на-Волге | Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку (КОС) производительностью 5000 куб. м в сут. | 1 очередь |
| Пос. Красное-на-Волге | Строительство Главной канализационной насосной станции (ГНС) производительностью 250 куб. м в час. | 1 очередь |
| Пос. Красное-на-Волге | Строительство 2-х новых напорных коллекторов диаметром 300 мм от ГНС до новой камеры гашения напора | 1 очередь |
| Пос. Красное-на-Волге | Строительство самотечного коллектора от камеры гашения до новых КОС, строительство нового выпуска очищенных стоков в р. Волга | 1 очередь |
| Пос. Красное-на-Волге | Строительсмтво 2-х новых канализационных насосных станций | 1 очередь |
|  | 3. Предложения по развитию систем газоснабжения |  |
| Пос. Красное-на-Волге | Газификация новых улиц ( ул. Дальняя, ул. Льняная ) | 1 очередь |
|  | Преимущественные направления экологической безопасности поселения: |  |
| Пос. Красное-на-Волге | - повышение контроля за хозяйственной деятельностью; - внедрение экологически безопасных технологий; - совершенствование системы мониторинга окружающей среды; - реконструкция с расширением и строительство новых очистных сооружений; - реализация мероприятий по улучшению качества питьевой воды, подаваемой населению; - устройство полигонов ТБО в соответствии с нормативными требованиями. | 1 очередь |
| Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области на период 2016-2025 годы, утверждена Постановлением главы администрации Красносельского муниципального района Костромской области от 24.06.2016 года № 141 |
| ул. Ленина — 2,2 км ул. Советская — 2,8 км | Проведение регистрации земельных участков, занятых автодорогами местного значения | 1 очередь |
| ул. Советская, ул. Ленина, ул. К. Либкнехта, ул. Новый Быт, ул. Заводская, ул. Песочная, ул. Окружная, мкр. Восточный, ул. Луначарского — всего 10,2 км | Ремонт и содержание дорожных знаков и указателей на автодорогах местного значения | 1 очередь |
| ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Победы, ул. Дальняя | Комплексное строительство дорог с организацией поперечных профилей улиц с водоотводом | 1 очередь |
| ул. Вольная ул. К. Либкнехта- всего 9,4 км | Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на автодорогах местного значения | 1 очередь |
| Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области на 2016-2025 годы, утверждена Постановлением администрации муниципального района от 16 июня 2016 года № 127 |
| 1. Сфера физической культуры, массового спорта и культуры |
| Красная площадь, 4 | Реконструкция Дома культуры (строительство сцены по фасаду) | 1 очередь |
| ул. Советская, 44 А | Строительство пристройки к спорткомплексу | 1 очередь |
| Красная площадь у дома 4 | Строительство парка-сквера на Красной площади | 1 очередь |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области на период 2015-2024 годы, утверждена решением Совета депутатов городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области от 28 декабря 2015 года № 629 |
| 1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Мкр. Восточный, 2 А | Комплексаная реконструкция котельной мкр. Восточный с капитальным ремонтом котлов и переводом их в водогрейный режим, установкой третьего котла, автоматизацией работы, установкой узла учета | 1 очередь |
| ул. Ленина, 37 Г | Реконструкция котельной ЦРБ — перевод на газ с заменой котлов на 3 котлоагрегата «ЗиоСАБ-500» с системой автоматики | 1 очередь |
| 2. Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |
| Мкр. Восточный | Строительство новых теплосетей для обеспечения подключения тепловой нагрузки расширения микрорайона | 1 очередь |
| Существующие теплосети на территории поселка | Замена частей сетей подземной прокладки с большим сроком эксплуатации на трубы в пПУ изоляции канальной прокладки | 1 очередь |
| Существующие теплосети на территории поселка | Замена изоляции на тепловых сетях с применением современных материалов | 1 очередь |
| 3. Инвестиционные затраты по прочим расходам |
| ул. Ленина 37 Г | Комплекс работ по обеспечению ГВС в ЦРБ | 1 очередь |
| Существующие теплосети на территории поселка | Внедрение систем диспетчеризации на сетях | 1 очередь |
| 4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| ул. Луначарского | Реконструкция, модернизация станции водоподготовки и обезжелезивания подземных вод | 1 очередь |
| Пос. Красное-на-Волге | Строительство новых водопроводных сетей протяженностью 10 км | 1 очередь |
| Пос. Красное-на-Волге | Установка Станций Управления Насосами с ЧРП на 5-ти скважинах | 1 очередь |
| Пос. Красное-на-Волге | Установка приборов учета расхода воды на 11 скважинах «GroTN» турбинные модель WTC (DN мм 50) | 1 очередь |
| 5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Пос. Красное-на-Волге | Оценка потребности в капитальных вложениях в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения, капитальные вложения в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы водоотведения отображаются в проектной документации | 1 очередь |
| 6. Программа инвестиционных проектов в санитарной очистке |
| ул. Мелиоративная, 19; перекресток ул. Северная и ул. Поршнева; ул. Северная, 3; ул. Красносельская, 9; ул. Мирная, 30; ул. Первомайская, 34; ул. Украинская, 12; ул. Лермонтова, 19 | Строительство контейнерных площадок | 1 очередь |
| 7. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| ул. Льняная длиной 290 м; ул. Победы длиной 500 м; ул. Дальняя длиной 500 м; ул. Заречная длиной 185 м | Строительство уличного газопровода | 1 очередь |
| 8. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| ул. Льняная длиной 290 м; ул. Победы длиной 500 м; ул. Дальняя длиной 500 м; ул. Заречная длиной 185 м | Строительство сетей уличного освещения, прокладка осветительного провода | 1 очередь |
| Существующие сети уличного освещения на территории пос. Красное-на-Волге | Переоборудование, замена светильников | 1 очередь |