СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЁЛОК КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ

КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

От  13 апреля 2023 года                                                                                                           № 185

Об утверждении муниципальной Программы «Модернизация системы водоснабжения на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области на 2023-2024 годы»

В рамках реализации подпрограмм «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и «Чистая вода» государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области» в рамках государственной программы Костромской области, руководствуясь статьей 26 Устава городского поселения, -

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Муниципальную Программу «Модернизация системы водоснабжения на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области на 2023-2024 годы» принять (прилагается):

2. Рекомендовать Администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области:

2.1 Осуществить контроль за ходом выполнения Программы.

2.2 Информировать Совет депутатов городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области о ходе выполнения Программы.

3. Направить настоящее решение для подписания и официального опубликования главе городского поселения поселок Красное-на-Волге Недорезову В.Н.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому развитию

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского поселения

поселок Красное-на-Волге

Красносельского муниципального

района								 	               В.Н. Недорезов

Председатель Совета депутатов

городского поселения поселок

Красное-на-Волге Красносельского

муниципального района                                   		                                      Е.Г. Всемирнова

|  | Приложение к Решению Совета депутатов городского поселения поселок Красное-на- Волге Красносельского муниципального района Костромской области от 13 апреля 2023 года № 185 |
| --- | --- |

###### МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация системы водоснабжения на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области на 2023-2024 годы»

###### Глава 1.    Паспорт муниципальной программы

«Модернизация системы водоснабжения на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области

на 2023-2024 годы»

| 1. Наименование программы | Муниципальная адресная программа «Модернизация системы водоснабжения на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области на 2023-2024 годы» (Далее Программа). |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки Программы | ФЗ N 416-ФЗ от 07.12.2011г «О водоснабжении и водоотведении», постановление администрации КО N 87-а от 26.03.2014 г. "Об утверждении государственной программы Костромской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 3. Муниципальный заказчик Программы | Администрация городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области. |
| 4. Основной разработчик Программы | 1)Отдел городского хозяйства администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге; 2)Отдел имущественных и земельных отношений администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге |
| 5. Основные цели Программы | Улучшение обеспечения населения городского поселения поселок Красное-на-Волге питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. |
| 6. Сроки реализации Программы | 2023-2024 годы |
| 7. Перечень основных мероприятий Программы | 1) Реконструкция системы водоснабжения п. Красное-на-Волге; |
|  | 2) Строительство «Станции водоподготовки, производительностью не менее 80мЗ в час, посёлка городского типа Красное-на-Волге Костромской области». |
| 8. Исполнители Программы и основных мероприятий | Администрация городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области. |
| 9. Объемы и источники финансирования Программы (приложение № 1) | Источники финансирования, направления расходования | Объем финансовых ресурсов, руб. |
|  | Всего | 111 415 200,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 44 940 600,0 |
|  | Средства ППК «Фонд развития территорий» | 37 606 000,0 |
|  | Бюджет субъекта Российской Федерации | 12 790 000,0 |
|  | Средства местного бюджета | 16 078 600,0 |
| 10. Ожидаемые конечные результаты | Обеспечение соответствия питьевой воды требованиям, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах; Обеспечение требуемого уровня надежности работы систем водоснабжения; Улучшение экологической обстановки; |
| 11. Система организации контроля за исполнением Программы | ППК «Фонд развития территорий», Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области, Совет депутатов городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области, Администрация городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области. |

Глава 2.   Основные цели и задачи Программы

12.  Основными целями Программы являются:

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.

13.  Основными задачами Программы проектирование и строительство объектов:

1. «Станция водоподготовки, производительностью не менее 80мЗ в час, посёлка городского типа Красное-на-Волге»

2. «Резервуар чистой воды, объемом не менее 1500мЗ с насосной станцией 2-го подъема воды производительностью не менее 100мЗ в час, водопроводную насосную станцию повышения давления производительностью не менее 50мЗ в час, водопроводные сети посёлка городского типа Красное-на-Волге Костромской области»

14. Период реализации Программы в два этапа:

первый этап проектирование – 2023 год

второй этап строительство - 2024 год.

Глава 3.  Перечень программных мероприятий

16. Система программных мероприятий осуществляется по следующим этапам:

1) разработка проектно-сметной документации на строительство «Станции водоподготовки, производительностью не менее 80мЗ в час, посёлка городского типа Красное-на-Волге», с проведением государственной экспертизы - 2023 год;

2) мероприятия по строительству «Станции водоподготовки, производительностью не менее 80мЗ в час, посёлка городского типа Красное-на-Волге» - 2024 год;

3) разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения посёлка городского типа Красное-на-Волге: «Резервуара чистой воды, объемом не менее 1500мЗ с насосной станцией 2-го подъема воды производительностью не менее 100мЗ в час, водопроводную насосную станцию повышения давления производительностью не менее 50мЗ в час, водопроводные сети посёлка городского типа Красное-на-Волге Костромской области, с проведением государственной экспертизы – 2023 год;

4) строительство «Резервуара чистой воды, объемом не менее 1500мЗ с насосной станцией 2-го подъема воды производительностью не менее 100мЗ в час

водопроводной насосной станции повышения давления производительностью не менее 50мЗ в час

водопроводные сети посёлка городского типа Красное-на-Волге Костромской области (водовод протяженностью 1600 метров, трубы ПЭ-100 диаметром 200мм с применением метода ГНБ (от артезианский скважин, расположенных на береговой линии р. Волга до земельного участка, по адресу: г.п.п. Красное-на-Волге, ул. Луначарского 37А.);

-Водовод протяженностью 700 метров, трубы ПЭ-100 диаметром 80-200мм с применением метода ГНБ (от водопроводной камеры, расположенной у д.38 по ул. Советская (через ВК у д.49 методом ГНБ) до водопроводного колодца у д.61А по ул. Советская), предусмотреть на проектируемой сети строительство водопроводной насосной станции повышения давления воды производительностью 70 мЗ в час, из ПЭ заглубленного типа

Водовод протяженностью 200 метров, трубы ПЭ-100 диаметром 110мм с применением метода ГНБ на ул. Вяземского

Водовод протяженностью 260 метров, трубы ПЭ-100 диаметром 200мм от д.34 по ул. Островского до д.26 по ул. Поршнева

Водовод протяженностью 360 метров, трубы ПЭ-100 диаметром 50-63мм от д.51 по ул. Поршнева (через д.2 ул. Вольная, д.2 ул. Чкалова) до д.2 по ул. Космическая

Водовод протяженностью 370 метров, трубы ПЭ-100 диаметром 110 мм от д.75 по ул. Советская (АЗС) до д.7 по ул. Окружная с применением метода ГНБ

Водовод протяженностью 950 метров, трубы ПЭ-100 диаметром 160мм от насосной станции 2-го подъема воды (Луначарского д.37А) до водопроводного колодца у д.49 по ул. Волжская с применением метода ГНБ – 2024 год

В данном разделе представлены мероприятия по реконструкции и строительству объектов водоснабжения.

Фактическая потребность по объектам представлена в приложении 1.

В данном приложении представлены мероприятия, направленные на обеспечение качественной питьевой водой жителей поселка.

Глава 4. Ресурсное обеспечение Программы

17. Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы в 2023-2024 годах за счет всех источников финансирования составляет 111415,200 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 44940,600 тыс. рублей, средства ППК «Фонд развития территорий» 37536, тыс.руб., бюджет областного бюджета 12790,412 тыс. рублей, Средства местного бюджета 15620,0 тыс. рублей. Объем финансирования в разрезе источников, сроков и мероприятий приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Источник финансирования и направления расходов | Объем финансирования на 2023-2024 г.г. (тыс. рублей) | В том числе (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего финансовых затрат на Программу, в том числе: | 111 415,20 | 15420,00 | 95995,20 |
| федеральный бюджет | 44940,60 |  | 44940,60 |
| ППК «Фонд развития территорий» | 37606,00 |  | 37606,00 |
| областной бюджет | 12790,00 | 12336,0 | 454,00 |
| местный бюджет | 16078,6 | 3084,00 | 12994,6 |

18. Программа включает меры по оказанию государственной поддержки мероприятий по реконструкции и строительству объектов водоснабжения путем предоставления средств федерального, областного бюджета с привлечением средств ППК «Фонд развития территорий», а также местного бюджета.

19. В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий по проектированию и строительству объектов водоснабжения за счет следующих источников:

1. проектирование объектов – 2023 год

1) средства областного бюджета – 80 %;

2) средства местного бюджета – 20 %;

2. строительство объектов – 2024 год

1) средства федерального бюджета – 98%

2) средства ППК «Фонд развития территорий» – 75%

3) средства областного бюджета – 0,99 %;

4) средства местного бюджета – 1,01 %;

## Глава 5. Механизм реализации Программы

20. Заказчиком Программы является Администрация городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области.

21. Координатором Программы является Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области, который в ходе реализации программы:

1) осуществляет управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, определяет причины и определяет меры по устранению отклонений, организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предоставление в установленном порядке соответствующим органам государственной власти;

3) с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей;

22. Исполнителями программы является Администрация городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области

23. Исполнители в ходе реализации Программы:

1) несут ответственность за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;

2) вносят предложения по совершенствованию механизма реализации Программы.

24. Субсидии из федерального и областного бюджета предоставляются бюджету городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области для проектирования и строительства объектов водоснабжения на условиях софинансирования согласно представленным заявкам по соответствующим заключенным соглашениям.

## Объем субсидий на программные мероприятия за счет средств федерального и областного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проекта федерального и областного бюджета.

25. Участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий Программы предполагается в рамках соглашений о взаимодействии, заключаемых координатором Программы с органами местного самоуправления. Органы местного самоуправления вправе также принимать соответствующие муниципальные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы.

## Глава 6.  Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации программы

35. Реализация программных мероприятий позволит:

1) повысить качество предоставленных населению поселка услуг по водоснабжению;

2) обеспечить население поселка питьевой водой в достаточном количестве;

3) сократить уровень износа объектов водоснабжения;

4) улучшить экологическую обстановку в поселке;

## 5) обеспечить население поселка качественной питьевой водой.

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице 2

Таблица 2

| Группа | Целевые показатели | Един. измер | Базовый показатель на 2020 год | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водоочистных станций и иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,2 | 0,4 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | % | 70 | 70 | 10 |
|  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,58 | 0,46 | 0,1 |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | % | 1,5 | 1 | 0 |
|  | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 1 | 0,6 | 0,1 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | % | 96 | 96 | 100 |